**Lista de Entregas do Projeto**

Sprint 1 (23/05 – 30-05)

* Modelar banco de dados
* Cadastrar novo medicamento
* Visualizar lista dos medicamentos cadastrados
* Marcar dose de medicamento como “utilizada”

Sprint 2 (30/05 – 06/06)

* Finalizar modelagem e criar banco de dados
* Cadastrar lembrete para medicamento
* Receber lembrete para utilizar medicamento (envio de e-mail ou integração com API do Whatsapp)
* Adiar lembrete para mais tarde

Sprint 3 (06/06 – 13/06)

***Os “sinais vitais” mencionados abaixo serão, por hora, apenas dados fictícios***

* Realizar captura momentânea dos sinais vitais atuais
* Realizar captura automática dos sinais vitais regularmente
* Envio de alerta quando sinais vitais atingirem valores preocupantes
* Registrar histórico dos sinais vitais capturados

Sprint 4 (13/06 – 20/06)

* Realizar testes de todas as funcionalidades
* Corrigir eventuais erros identificados
* Refinar estilização das telas